Таблица 1.5

Мероприятия, необходимые для реализации проекта на основании  концессионного соглашения

| № п/п | Концессионное соглашение мероприятия (этапы) | Результат этапа (мероприятия) | Нормативные сроки (макс.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частный партнер (инициатор) формирует пакет документов для подачи в составе предложения о заключении концессионного соглашения и получает подтверждение наличия средств или возможности их получения в размере не менее 5% от объема заявленных инвестиций | Пакет документов для заявки (корпоративные документы, концессионное соглашение, предложение, письмо(-а) банка (-ов)) | не установлен |
| 2 | Инициатор вносит на рассмотрение концеденту (правительству субъекта РФ или уполномоченному органу) предложение о заключении концессионного соглашения с возможными внесенными изменениями в рамках частной инициативы | Регистрация официального обращения | не установлен |
| 3 | Правительство субъекта РФ направляет проект на рассмотрение в уполномоченный орган (либо может быть создана специальная рабочая группа) | Поручение правительства субъекта РФ уполномоченному органу (профильному министерству или рабочей группе) | не установлен |
| 4 | Концедент рассматривает предложение о заключении концессионного соглашения и принимает решение о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных условиях | Оформление решения концедента о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных условиях | 30 календарных дней с даты подачи заявки Инициатором |
| 5 | Концедент размещает в сети Интернет (на сайте torgi.gov.ru) предложение о заключении концессионного соглашения (включая проект концессионного соглашения) | Размещение на сайте torgi. gov.ru предложения | 10 календарных дней с даты принятия решения о возможности заключения КС |
| 6 | Прием заявок от заинтересованных лиц о готовности к участию в конкурсе | Возможные заявки третьих лиц | 45 календарных дней с даты размещения |
| 7 | Концедент принимает решение о заключении концессионного соглашения при отсутствии других заявок | Решение правительства субъекта РФ о заключении концессионного соглашения (распоряжение или постановление) | 30 календарных дней с даты истечения 45-тидневного срока |
| 8 | Концедент направляет инициатору утвержденное концессионное соглашение | письмо в адрес концессионера с приложением концессионного соглашения | 5 рабочих дней |
| 9 | Получение и представление в концеденту писем поддержки со стороны финансирующих организаций и инвесторов на всю сумму инвестиций по проекту | Письма банков и инвесторов о готовности принять участие в финансировании с указанием предполагаемых объемов финансирования | не позднее даты подписания КС |
| 10 | Инициатор и концедент подписывают концессионное соглашение | Концессионное соглашение | не позднее 1 месяц с даты распоряжения о заключении КС |
| 11 | Концедент передает необходимые земельные участки Концессионеру на праве аренды | Договор аренды и акт приема-передачи земельных участков | 60 рабочих дней с даты подписания КС |
| 12 | Концессионер предоставляет концеденту безотзывную банковскую гарантию (в соответствии с условиями концессионного соглашения) | Подписание банком банковской гарантии | Устанавливается соглашением сторон |
| 13 | Финансовое закрытие (подписание кредитного договора (договоров) и иных соглашений о финансировании, прямого соглашения и т.д.) | Предоставленные концеденту копий документов о финансовом закрытии | Устанавливается соглашением сторон |
| 14 | Стадия проектирования (фактически возможно с даты подписания акта доступа на земельный участок) | Положительное заключение государственной экспертизы | Устанавливается соглашением сторон |
| 15 | Стадия строительства | разрешение на строительство, разработка рабочей документации, строительство, акт приемки объекта представителями концессионера и концедента | Устанавливается соглашением сторон |
| 16 | Ввод в эксплуатацию | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Устанавливается соглашением сторон |
| 17 | Эксплуатация (использование) объекта концессионером и осуществление контроля со стороны концедента. |  | На протяжении срока действия концессионного соглашения |