Риски при внедрении системы автоматизации

Внедрение системы автоматизации управления является сложным процессом, требующим от участников внедрения (заказчика и исполнителя) максимальных усилий для достижения положительного результата. Успешное внедрение напрямую зависит от того, насколько своевременно и эффективно будут сняты основные риски проекта.

Ниже будут рассмотрены риски, возникающие в большинстве случаев при внедрении систем управления и способы их устранения.

К основным рискам можно отнести:

- Автоматизация не регламентированных бизнес-процессов;

- Необходимость в частичной или полной реорганизации структуры предприятия;

- Необходимость изменения технологии бизнеса в различных аспектах;

- Сопротивление сотрудников предприятия;

- Временное увеличение нагрузки на сотрудников во время внедрения системы;

- Необходимость в формировании квалифицированной группы внедрения, выбор влиятельного руководителя группы.

1)Автоматизация не регламентированных бизнес-процессов

Грамотная постановка задач менеджмента является важнейшим фактором, влияющим на успех проекта автоматизации.

Все бизнес-процессы, подлежащие автоматизации должны быть поставлены на предприятии и регламентированы. Требование автоматизировать систему бюджетирования без постановки самой системы бюджетирования приведет к печальным результатам. Каждая автоматизируемая функция должна найти отражение в бизнес-модели предприятия.

Для того, чтобы проект внедрения автоматизированной системы управления оказался успешным необходимо максимально формализовать все процессы и функции управления, подлежащие автоматизации. Зачастую это приводит к необходимости в частичной реорганизации структуры и деятельности предприятия.

2)Необходимость в частичной реорганизация структуры и деятельности предприятия

Одним из важнейших этапов проекта внедрения, является полное обследование предприятия во всех аспектах его деятельности. На основе заключения, полученного в результате обследования, строится вся дальнейшая схема построения корпоративной информационной системы, и формализуются те изменения, которые должны быть произведены в структуре предприятия до начала внедрения автоматизированной системы.

Реорганизация может быть проведена в тех подразделениях и на тех участках, которые связаны с автоматизируемыми процессами, там, где она объективно необходима. Проведение такой реорганизации должно позволить компании осуществлять свою деятельность в стандартном режиме без объявления "авралов".

3)Необходимость в изменении технологии работы с информацией, и принципов ведения бизнеса

Существенное сокращение бумажной волокиты ускоряет процесс и повышает качество обработки заказов, поднимает конкурентоспособность и рентабельность предприятия в целом, а все это требует большей собранности, компетенции и ответственности исполнителей.

Изменяются требования к вводимой информации: информация, которая ранее не вносилась в информационную систему, теперь должна вводиться; степень детализации информации изменяется; возникают дополнительные требования к оперативности, качеству и достоверности информации.

Данные изменения требуют перестройки методов работы всего персонала, вовлеченного в работу с информационной системой.

4)Сопротивление сотрудников предприятия

При внедрении информационных систем в большинстве случаев возникает активное сопротивление сотрудников на местах, которое является серьезным препятствием для процесса внедрения. Это вызвано несколькими человеческими факторами: обыкновенным страхом перед нововведениями, консерватизмом (например, кладовщику, проработавшему 30 лет с бумажной картотекой, обычно психологически тяжело пересаживаться за компьютер), опасением потерять работу или утратить свою незаменимость, боязнью существенно увеличивающейся ответственности за свои действия.

Руководители предприятия, принявшие решение автоматизировать свой бизнес, в таких случаях должны всячески содействовать рабочей группе специалистов, проводящей внедрение информационной системы, вести разъяснительную работу с персоналом, и, кроме того:

- Создать у сотрудников всех уровней твёрдое ощущение неизбежности внедрения;

- Наделить руководителя проекта внедрения достаточными полномочиями, поскольку сопротивление иногда возникает даже на уровне топ-менеджеров;

- Всегда подкреплять все организационные решения по вопросам внедрения изданием соответствующих приказов и письменных распоряжений.

5)Временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении системы

Во время проведения опытной эксплуатации и при переходе к промышленной эксплуатации системы в течение некоторого времени возрастает нагрузка на сотрудников предприятия, которым приходится вести дела, как и в новой системе, так и продолжать ведение их традиционными способами (поддерживать бумажный документооборот и существовавшие ранее системы). В связи с этим, отдельные этапы проекта внедрения системы могут затягиваться под предлогом того, что у сотрудников и так хватает срочной работы по прямому назначению, а освоение системы является второстепенным и отвлекающим занятием. В таких случаях руководителю предприятия, помимо ведения разъяснительной работы с уклоняющимися от освоения новых технологий сотрудниками, необходимо:

- Повысить уровень мотивации сотрудников к освоению системы в форме поощрений и благодарностей;

- Принять организационные меры к сокращению срока параллельного ведения дел.

6)Формирование квалифицированной группы внедрения системы, назначение руководителя группы

Формирование сильной рабочей группы является залогом успешной реализации проекта внедрения.

Внедрение большинства систем автоматизации управления производится по следующей технологии: на предприятии формируется небольшая (3-6 человек) рабочая группа, которая проходит максимально полное обучение работе с системой, затем на эту группу ложится значительная часть работы по внедрению системы и дальнейшему ее сопровождению. Применение подобной технологии вызвано двумя факторами: во-первых, тем, что предприятие обычно заинтересовано в том, чтобы на предприятии были специалисты, которые могут оперативно решать большинство рабочих вопросов при настройке и эксплуатации системы, а во-вторых, обучение своих сотрудников и их использование, всегда существенно дешевле аутсорсинга.

Особенно важным вопросом является выбор руководителя такой группы и администратора системы. Руководитель, помимо знаний базовых компьютерных технологий, должен обладать знаниями в области ведения бизнеса и управления. В практике крупных западных компаний такой человек занимает должность CIO (Chief Information Officer) которая обычно является второй в иерархии руководства компании.

Основные правила организации рабочей группы:

- Специалисты рабочей группы должны обладать знаниями современных компьютерных технологий, быть коммуникабельными, ответственными, дисциплинированными.

- Особое внимание следует уделить выбору и назначению администратора системы, так как ему будет доступна вся информация, находящаяся в информационной системе;

- Возможное увольнение специалистов из группы внедрения в ходе проекта может негативно отразиться на его результатах. Поэтому членов группы следует выбирать из преданных и надежных сотрудников и выработать систему поддержки этой преданности в течение всего проекта;

- После определения сотрудников, входящих в группу внедрения, руководитель проекта должен четко расписать круг решаемых каждым из них задач, формы планов и отчетов, а также длину отчетного периода. В наилучшем случае, отчетным периодом должен быть один день.

МЕТОДОЛОГИЯ RCM

RCM (Reliability-Centered Maintenance) – техническое обслуживание, которое направлено на обеспечение надежности оборудования. Методология, которая позволяет предприятию оптимизировать свою программу по обслуживанию и ремонту активов.

Методология RCM уделяет непрерывное внимание мероприятиям по техническому обслуживанию, которые имеют большое влияние на производительность. Все, что потрачено на техническое обслуживание, потрачено на качество производства.

RCM берёт своё начало в области разработки программы технического обслуживания авиации для нового поколения самолётов перед введением в эксплуатацию.

Если методология RCM была корректно внедрена в техобслуживание оборудования, сокращается объём рутинных работ, проводимых через заданный период, на 40%-70% (задачи по техническому обслуживанию выполняются циклично).  Продление жизненного цикла дорогостоящего оборудования осуществляется благодаря точно расставленным приоритетам в техническом обслуживании по состоянию.

Повышенная мотивация сотрудников, в особенности тех, кто вовлечён в процесс RCM-анализа. Это приводит к значительному улучшению общего понимания работы оборудования в производственном контексте, вместе с более глубокой степенью участия в решении проблем по техническому обслуживанию.

Главная особенность методологии RCM в том, что она обеспечивает предприятие эффективной пошаговой системой принятия решений и вовлекает в работу всех специалистов, которые хоть как-то задействованы в процессе эксплуатации оборудования

Методология RCM даёт быстрые результаты. Если приоритеты расставлены корректно и правильно проведен RCM-анализ, то всё окупается в считанные месяцы. Результаты анализа преобразуются в точные требования по техническому обслуживанию производственных активов, используемых организацией,  и в условия, в которых будет работать группа сопровождения. В результате техническое обслуживание становится более рентабельным, слаженным и успешным.

RCM (RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE) - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

Суть методологии RCM сводится к автоматизированному контролю за технической эффективностью, безопасностью и экономичностью эксплуатации оборудования после детального анализа исходных данных.